## Projekat QIPGP - QGIS Importovanje i Prikaz GPS Podataka
## Projektni zadatak (project charter)
1. Projekat
Naziv projekta:			QGIS Importovanje i Prikaz GPS Podataka
Namena projekta:			Demonstracija ucitavanja I prikaza realinih podataka
2. Ciljevi projekta
1.		Demonstracija učitavanja i prikaza realnih podataka u QGIS
1.1.		Obuka
1.2.		Učitavanje podataka u QGIS (Druga faza projekta 15.12.2020.)
		Analizom dostavljenih podataka i uputstva za rad u QGIS za sada je uočen problem - nedovoljno poznavanja softverskog okruženja da bih samostalno završila u roku, rešenje - uvođenje saradnika za operativnu realizaciju ovog zadatka.
1.3.		Analiza podataka
1.4.		Opis procedure
2.		Vežba, priprema za izradu projekta
2.1.		Savladana osnovna metoda upravljanja projektom primenom PMI metode
		Projektni zadatak (Project Charter ) (Prva faza iniciranja projekta rok 30.11.2020.) / Gantogram (Druga faza projekta 30.11.2020.) / Finalni izveštaj (Četvrta faza projekta 20.12.2020)
2.2.		Savladana upotreba GitHuba sa timom (Četvrta faza projekta 20.12.2020)
		- prijavljivanje na GitHub platformu (pravljenje naloga i otvaranje repositories-a)
		- upoznavanje sa radom GitHub platforme (tekstualno uputstvo – upoznavanje sa osnovnim pojmovima, video uputstvo)
		- predat projekat preko GitHuba
2.3.		Savladana upotreba DevAzure (Četvrta faza projekta 20.12.2020)
		- predat projekat preko DevAzure
3.		Formirana mreža potencijalnih saradnika
		- broj saradnika
3. Stejkholderi
Klijent: Aleksandar Peulić
Nosilac izrade: Upravljanje GIS projektima
Projekt menadžer: Jelena Tomić broj indeksa 052/2020
Projektni tim: Vukašin Kotrlja, Luka Džombić, Marina Marković
4. Ključni dogadjaji
Analiza dobijenih podataka i prijektnog zadatka (30.11.2020.)
Ucitavanje i obrada u QGIS (15.12.2020.)
Finalizacija celokupnog projekta (20.12.2020.)
5. Pretpostavke, ograničenja i rizici
Pretpostavke:	Projekat predstavlja uvod i vežbu manipulacije QGIS, izrade i planiranja projekta
Ograničenja:	nema
Rizici:	Sprečenost- Covid-19
6. Kontakt osoba
Aleksandar Peulic, aleksandar.peulic@gef.bg.ac.rs